LINQO

Comunicação Consciente

Roadmap de Bootstrap

Construir Grande Sem Investimento Externo

"Não esperes permissão para construir o que o mundo precisa."

Vivianne Araiva  |  Fevereiro 2026  |  Confidencial

1. Filosofia: Construir Primeiro, Pedir Permissão Nunca

O Mailchimp chegou a $12 mil milhões sem investidores. O Basecamp construiu uma empresa de $100M com lucro desde o primeiro ano. O WhatsApp tinha 50 funcionários quando o Facebook o comprou por $19 mil milhões. Estas empresas tinham uma coisa em comum: construíram algo que as pessoas queriam antes de pedir dinheiro a alguém.

O Linqo segue o mesmo princípio. Tu já constróis produtos digitais com IA. Já tens a visão, a filosofia, e a comunidade inicial. O que falta não é dinheiro — é execução sequencial com disciplina cirúrgica.

Este roadmap está desenhado para custar menos de $100/mês nos primeiros 6 meses e gerar receita antes de precisar escalar infraestrutura.

2. Custos Reais: O Que Custa e o Que Não Custa

2.1 O Que É Grátis ou Quase Grátis

| Recurso | Serviço | Custo |
| --- | --- | --- |
| Mensagens em tempo real | Firebase / Supabase | Grátis até 100K msg/mês |
| Autenticação por telefone | Firebase Auth | Grátis até 10K/mês |
| Base de dados | Supabase / PlanetScale | Grátis (tier inicial) |
| Hosting backend | Railway / Render | $5–$10/mês |
| Domínio | linqo.app | $12–$15/ano |
| Google Play Store | Publicação | $25 (uma vez) |
| Apple App Store | Publicação | $99/ano |
| IA (análise emocional) | Modelos open-source locais | Grátis (no dispositivo) |
| Desenvolvimento | Tu + Claude Code | $20/mês (Pro) |

Custo total dos primeiros 6 meses

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Infraestrutura (6 meses) | ~$60–$90 |
| Stores (Google + Apple) | ~$124 |
| Domínio | ~$15 |
| Claude Pro (6 meses) | ~$120 |
| TOTAL PRIMEIROS 6 MESES | ~$320–$350 |

Trezentos e cinquenta dólares. Não trezentos e cinquenta mil. É o custo de um jantar para dois num restaurante caro. E pode criar uma plataforma global.

3. Três Caminhos Técnicos

Cada caminho tem vantagens diferentes. A escolha depende de onde queres chegar mais rápido.

|  | Caminho A: Web App (PWA) | Caminho B: App Nativa | Caminho C: Bot WhatsApp |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo até MVP | 4–6 semanas | 8–12 semanas | 2–3 semanas |
| Custo mensal | $10–$20 | $30–$50 | $0–$15 |
| Fricção de adopção | Baixa (link no browser) | Média (instalar app) | Zero (já no WhatsApp) |
| Experiência | Boa | Excelente | Limitada |
| Notificações push | Parcial (Android sim, iOS limitado) | Completas | Via WhatsApp |
| Escalabilidade | Alta | Alta | Limitada pela API |

Recomendação: Caminho A + C em Paralelo

Começa com o Bot WhatsApp (Caminho C) para validar o conceito em 2–3 semanas com zero fricção de adopção. As pessoas não instalam nada — interagem com o Linqo dentro do WhatsApp que já usam. Em paralelo, constrói a Web App (Caminho A) como a casa permanente do Linqo. Quando a web app estiver pronta, migra os utilizadores do bot. Mais tarde, se validado, constrói a app nativa.

4. Roadmap Semana a Semana

Mês 1: Validação Rápida

Semanas 1–2: Bot WhatsApp "Linqo Lite"

Objectivo: provar que as pessoas querem inteligência relacional na comunicação.

- Construir: Bot no WhatsApp Business API que recebe mensagens reencaminhadas e devolve análise emocional

- Experiência: O utilizador reencaminha uma conversa e o bot responde: "Esta conversa tem tensão crescente. O tom mudou na 3a mensagem. Sugestão: reformular com mais abertura."

- Testar com: Os teus clientes de coaching, casais que conheces, amigos próximos — 50 pessoas

- Custo: $0. Usa a API gratuita do WhatsApp Business + Claude API para análise

Semanas 3–4: Medir e Aprender

- Quantas pessoas usam mais de uma vez?

- Que tipo de conversas reencaminham?

- Que feedback dão sobre as sugestões da IA?

- Pagariam por isto?

Se menos de 30% voltam a usar na segunda semana, o conceito precisa de ajuste antes de investir mais tempo. Se mais de 50% voltam, tens validação forte para avançar.

Meses 2–3: Web App MVP

A Casa do Linqo

Com a validação do bot, constróis a experiência completa como Progressive Web App.

Funcionalidades do MVP (apenas estas, nada mais)

- Login por número de telefone

- Contactos importados do telefone

- Canais de intenção por contacto (pessoal, profissional, projectos)

- Mensagens em tempo real com WebSocket

- IA que analisa tom antes de enviar (opt-in)

- Priorização automática de mensagens recebidas (urgente, pode esperar, quando quiseres)

- Filtro de chegada para novos contactos

Stack Técnico

- Frontend: React/Next.js como PWA

- Backend: Supabase (auth + database + realtime)

- IA: Modelos open-source (Mistral/Llama) para análise de sentimento no dispositivo

- Deploy: Vercel (grátis para hobby) ou Railway ($5/mês)

Tu constróis isto com Claude Code. Não precisas de equipa. Precisas de foco.

Meses 4–6: Primeiros 200 Utilizadores + Primeira Receita

Lançamento Controlado

- Migrar utilizadores do bot WhatsApp para a web app

- Expandir para 200 utilizadores via comunidade de coaching e boca-a-boca

- Recolher feedback obsessivamente — falar com cada utilizador

Monetização Imediata: Plano Eco

Não esperes 12 meses para cobrar. Se o produto melhora a vida das pessoas, elas pagam. O Linqo Eco lança no mês 4.

|  | Gratuito | Eco ($3–5/mês) |
| --- | --- | --- |
| Mensagens + canais | ✓ | ✓ |
| Filtro de chegada | ✓ | ✓ |
| Priorização básica | ✓ | ✓ |
| IA emocional profunda | ✗ | ✓ |
| Sugestões de timing | ✗ | ✓ |
| Memória relacional | ✗ | ✓ |
| Insights de relação | ✗ | ✓ |

Projecção de receita (conservadora)

200 utilizadores. Se 20% convertem para Eco a $4/mês = 40 assinantes = $160/mês. Cobre os custos de infraestrutura e começa a gerar excedente.

Meses 7–12: Crescimento Orgânico para 2.000 Utilizadores

Produto

- App nativa React Native (iOS + Android) construída sobre a base web

- IA relacional completa com memória de relação

- Eco Pro para coaches e terapeutas ($12–15/mês)

- Marketplace de templates relacionais (fase inicial)

Crescimento

- Parceria com 10 coaches/terapeutas que usam Linqo com clientes

- Cada coach traz 20–50 clientes = 200–500 novos utilizadores

- Funcionalidade "convida o teu parceiro" como motor principal

- Conteúdo orgânico: artigos, posts, testemunhos reais

Projecção de receita

| Fonte | Cálculo | Receita/mês |
| --- | --- | --- |
| Eco (20% de 2.000) | 400 × $4 | $1.600 |
| Eco Pro (10 coaches) | 10 × $13 | $130 |
| Templates | Estimativa inicial | $70 |
| TOTAL |  | ~$1.800/mês |

$1.800/mês cobre infraestrutura escalada, o teu tempo, e começa a acumular capital para investir em crescimento. Sem investidor. Sem dívida. Sem ceder equity.

Ano 2: Escala para 20.000+ Utilizadores

Com 2.000 utilizadores activos e receita recorrente, tens três opções:

Opção A: Continuar Bootstrap

Crescer organicamente, reinvestir receita, manter controlo total. Se a receita chega a $10K–$20K/mês com 10K–20K utilizadores, tens um negócio sustentável e lucrativo. Podes contratar um developer part-time com a receita.

Opção B: Aceitar Investimento Estratégico

Com tracção real (utilizadores, receita, crescimento), negoceias de posição de força. Não precisas do dinheiro para sobreviver — precisas para acelerar. Isso muda completamente os termos. Em vez de ceder 30–40% da empresa desesperadamente, cedes 10–15% estrategicamente.

Opção C: Licenciar a Tecnologia

A IA relacional que constróis tem valor como propriedade intelectual. Empresas de telecomunicações, plataformas de RH, e apps de saúde mental podem querer licenciar a tua tecnologia em vez de a construir. Isso gera receita sem ceder o produto.

5. Decisões a Tomar Agora

| # | Decisão | Recomendação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registar domínio linqo.app | Fazer hoje — $12–15, protege o nome |
| 2 | Começar pelo bot WhatsApp ou web app? | Bot primeiro (2–3 semanas), web app em paralelo |
| 3 | Linqo como projecto separado ou dentro do Sete Ecos? | Separado — marca própria, pode integrar depois |
| 4 | Primeiros 50 utilizadores: quem? | Clientes de coaching + 10 casais que conheces |
| 5 | Língua inicial | Português — depois inglês na expansão |
| 6 | Dedicação de tempo | 2–3 horas/dia nos primeiros 3 meses bastam |

6. Visão Geral: 12 Meses

| Período | Marco | Utilizadores | Receita | Custo Total Acum. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês 1 | Bot WhatsApp live | 50 | $0 | ~$50 |
| Mês 3 | Web App MVP live | 100 | $0 | ~$200 |
| Mês 4 | Plano Eco lança | 200 | $160/mês | ~$350 |
| Mês 6 | Break-even | 500 | $400/mês | $0 (coberto) |
| Mês 9 | App nativa + Eco Pro | 1.000 | $900/mês | Lucro |
| Mês 12 | Marketplace + escala | 2.000+ | $1.800/mês | Lucro crescente |

LINQO

Não precisas de permissão.

Não precisas de investidor.

Precisas de começar.

O mundo precisa de comunicação consciente.

Tu tens a visão, a filosofia, e as ferramentas.

$350 e coragem. É tudo o que precisas.